**《服务明细确认单》**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数字化一期项目—数字化底座平台项目 |
| 服务周期 | 2024.1.8~2024.1.12 |
| 本周投入（人天） | 5 | 项目累计投入（人天） | 55 |
| 当前项目所处节点 | 培训赋能、体系建设、开发管理 |
| 当前节点完成率 | 69% | 项目整体完成率 | 29% |
| 本周主要工作 | 甲方：1. 飞书免登录配置及相关权限设置
2. CI/CD配置学习
3. JDE销售数据对接流向系统
4. 行业库医生数据对接方案讨论

乙方：1、开发指导，投入1人天2、流向压力测试计划及场景梳理、确认，投入0.5人天3、参与PMO重点事项跟踪会议、项目周报编写、汇报，投入1人天4、费控项目开发需求清单梳理及开发计划编制，0.5人天5、苍穹集成飞书免登配置，0.5人天6、一阶段开发培训赋能总结汇报PPT编写，0.5人天7、现场开发过程管理，0.5人天8、苍穹集成飞书待办消息代码编写，0.5人天 |
| 协调事项 |  |
| 潜在风险及措施 |  |
| 甲方责任人： | 乙方责任人： |

注：此单每周五经双方项目经理确认后提交PMO。